二级建造师执业资格考试大纲

2014 年版《建设工程施工管理》科目考 试 大 纲

2Z100000 建设工程施工管理

2Z101000 施工管理

2Z101010 施工方的项目管理

2Z101011 建设工程施工管理的类型

2Z101012 施工项目管理的目标和任务

2Z101020 施工管理的组织

2Z101021 项目结构分析

2Z101022 施工管理的组织结构

2Z101023 施工管理的工作任务分工

2Z101024 施工管理的管理职能分工

2Z101025 施工管理的工作流程组织

2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法

2Z101031 施工组织设计的内容

2Z101032 施工组织设计的编制方法

2Z101040 施工项目管理目标的动态控制

2Z101041 动态控制方法

2Z101042 动态控制方法在施工管理中的应用

2Z101050 施工项目经理的任务和责任

2Z101051 施工项目经理的任务

2Z101052 施工项目经理的责任

2Z101060 施工风险管理

2Z101061 风险和风险量

2Z101062 施工风险的类型

2Z101063 施工风险管理的任务和方法

2Z101070 工程监理的工作任务和方法

2Z101071 工程监理的工作任务

2Z101072 工程监理的工作方法

2Z102000 施工成本管理

2Z102010 建筑安装工程费用项目的组成与计算

2Z102011 按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成

2Z102012 按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成

2Z102013 建筑安装工程费用计算方法

2Z102014 建筑安装工程计价程序

2Z102015 工程量清单计价

2Z102020 建设工程定额

2Z102021 建设工程定额的分类

2Z102022 人工定额

2Z102023 材料消耗定额

2Z102024 施工机械台班使用定额

2Z102030 合同价款约定与工程结算

2Z102031 合同价款约定

2Z102032 工程计算

2Z102033 合同价款调整

2Z102034 工程变更

2Z102035 索赔与现场签证

2Z102036 合同价款期中支付

2Z102037 竣工结算与支付

2Z102040 施工成本管理与施工成本计划

2Z102041 施工成本管理的任务与措施

2Z102042 施工成本计划的类型

2Z102043 施工成本计划的编制依据

2Z102044 施工成本计划的编制方法

2Z102050 施工成本控制与施工成本分析

2Z102051 施工成本控制的依据

2Z102052 施工成本控制的步骤

2Z102053 施工成本控制的方法

2Z102054 施工成本分析的方法

2Z103000 施工进度管理

2Z103010 建设工程项目进度控制的目标和任务

2Z103011 总进度目标

2Z103012 进度控制的任务

2Z103020 施工进度计划的类型及其作用

2Z103021 施工进度计划的类型

2Z103022 控制性施工进度计划的作用

2Z103023 实时性施工进度计划的作用

2Z103030 施工进度计划的编制方法

2Z103031 横道图进度计划的编制方法

2Z103032 工程网络计划的类型和应用

2Z103033 关键工作、关键路线和时差

2Z103040 施工进度控制的任务和措施

2Z103041 施工进度控制的任务

2Z103042 施工进度控制的措施

2Z104000 施工质量管理

2Z104010 施工质量管理与施工质量控制

2Z104011 施工质量的基本要求

2Z104012 影响施工质量的主要因素

2Z104013 施工质量管理和施工质量控制的内涵和特点

2Z104020 施工质量管理体系

2Z104021 工程项目施工质量保证体系的建立和运行

2Z104022 施工企业质量管理体系的建立和认证

2Z104030 施工质量控制的内容和方法

2Z104031 施工质量控制的基本环节和一般方法

2Z104032 施工准备的质量控制

2Z104033 施工过程的质量控制

2Z104034 施工质量验收的规定和方法

2Z104040 施工质量事故预防与处理

2Z104041 工程质量事故分类

2Z104042 施工质量事故的预防

2Z104043 施工质量事故的处理方法

2Z104050 施工质量的政府监督

2Z104051 政府对施工质量的监督职能

2Z104052 政府对施工质量监督的实施

2Z105000 施工职业健康安全与环境管理

2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系

2Z105011 职业健康安全与环境管理体系标准

2Z105012 职业健康安全与环境管理的特点和要求

2Z105013 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行

2Z105020 施工安全生产管理

2Z105021 安全生产管理制度体系

2Z105022 危险源的识别和风险控制

2Z105023 安全隐患的处理

2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理

2Z105031 生产安全事故应急预案的内容

| 2Z105032 2Z105033 2Z105040 | 生产安全事故应急预案的管理 职业健康安全事故的分类和处理施工现场文明施工和环境保护的要求 |
| --- | --- |
| 2Z105041 | 施工现场文明施工的要求 |
| 2Z105042 | 施工现场环境保护的要求 |
| 2Z106000 | 施工合同管理 |
| 2Z106010 | 施工发承包模式 |
| 2Z106011 | 施工发承包的主要类型 |
| 2Z106012 | 施工招标与投标 |
| 2Z106013 | 施工总包与分包 |
| 2Z106020 | 施工合同与物资采购合同 |
| 2Z106021 | 施工承包合同的主要内容 |
| 2Z106022 | 施工专业分包合同的内容 |
| 2Z106023 | 施工劳务分包合同的内容 |
| 2Z106024 | 物资采购合同的主要内容 |
| 2Z106030 | 施工计价方式 |
| 2Z106031 | 单价合同 |
| 2Z106032 | 总价合同 |
| 2Z106033 | 成本加酬金合同 |
| 2Z106040 | 施工合同执行过程的管理 |
| 2Z106041 | 施工合同跟踪与控制 |
| 2Z106042 | 施工合同变更管理 |

2Z106050 施工合同的索赔

2Z106051 施工合同索赔的依据和证据

2Z106052 施工合同索赔的程序

2Z107000 施工信息管理

2Z107010 施工信息管理的任务和方法

2Z107011 施工信息管理的任务

2Z107012 施工信息管理的方法

2Z107020 施工文件归档管理

2Z107021 施工文件归档管理的主要内容

2Z107022 施工文件的立卷

2Z107023 施工文件的归档

《建设工程法规及相关知识》科目考 试 大 纲

2Z200000 建设工程法规及相关知识

2Z201000 建设工程基本法律知识

2Z201010 建设工程法律体系

2Z201011 法律体系的基本框架

2Z201012 法的形式和效力层级

2Z201020 建设工程法人制度

2Z201021 法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

| 2Z201022 | 企业法人与项目经理部的法律关系 |
| --- | --- |
| 2Z201030 | 建设工程代理制度 |
| 2Z201031 | 代理的法律特征和主要种类 |
| 2Z201032 | 建设工程代理行为及其法律关系 |
| 2Z201040 | 建设工程物权制度 |
| 2Z201041 | 物权的主要种类和与土地相关的物权 |
| 2Z201042 | 物权的设立、变更、转让、消灭和保护 |
| 2Z201050 | 建设工程债权制度 |
| 2Z201051 | 债的基本法律关系 |
| 2Z201052 | 建设工程债的产生和常见种类 |
| 2Z201060 | 建设工程知识产权制度 |
| 2Z201061 | 知识产权的法律特征 |
| 2Z201062 | 建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任 |
| 2Z201070 | 建设工程担保制度 |
| 2Z201071 | 担保与担保合同的规定 |
| 2Z201072 | 建设工程保证担保的方式和责任 |
| 2Z201073 | 抵押权、质权、留置权、定金的规定 |
| 2Z201080 | 建设工程保险制度 |
| 2Z201081 | 保险与保险索赔的规定 |
| 2Z201082 | 建设工程保险的主要种类和投保权益 |
| 2Z201090 | 建设工程法律责任制度 |
| 2Z201091 | 法律责任的基本种类和特征 |

| 2Z201092 2Z201093 2Z201094 | 建设工程民事责任的种类及承担方式 建设工程行政责任的种类及承担方式建设工程刑事责任的种类及承担方式 |
| --- | --- |
| 2Z202000 | 施工许可法律制度 |
| 2Z202010 | 建设工程施工许可制度 |
| 2Z202011 | 施工许可证和开工报告的适用范围 |
| 2Z202012 | 申请主体和法定批准条件 |
| 2Z202013 | 延期开工、核验和重新办理批准的规定 |
| 2Z202014 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z202020 | 施工企业从业资格制度 |
| 2Z202021 | 企业资质的法定条件和等级 |
| 2Z202022 | 禁止无资质或越级承揽工程的规定 |
| 2Z202023 | 禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的 |
|  | 规定 |
| 2Z202024 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z202030 | 建造师注册执业制度 |
| 2Z202031 | 建设工程专业人员执业资格的准入管理 |
| 2Z202032 | 建造师考试、注册和继续教育的规定 |
| 2Z202033 | 建造师的受聘单位和职业岗位范围 |
| 2Z202034 | 建造师的基本权利和义务 |
| 2Z202035 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z203000 | 建设工程发承包法律制度 |

| 2Z203010 | 建设工程招标投标制度 |
| --- | --- |
| 2Z203011 | 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所 |
| 2Z203012 | 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人 |
|  | 的规定 |
| 2Z203013 | 投标人、投标文件和投标保证金 |
| 2Z203014 | 禁止串通投标和其它不正当竞争行为的规定 |
| 2Z203015 | 中标的法定要求和招标投标投诉处理 |
| 2Z203016 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z203020 | 建设工程承包制度 |
| 2Z203021 | 建设工程总承包的规定 |
| 2Z203022 | 建设工程共同承包的规定 |
| 2Z203023 | 建设工程分包的规定 |
| 2Z203024 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z203030 | 建筑市场信用体系建设 |
| 2Z203031 | 建筑市场诚信行为信息的分类 |
| 2Z203032 | 建筑市场施工单位不良行为记录认定标准 |
| 2Z203033 | 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制 |
| 2Z203034 | 建筑市场主体诚信评价的基本规定 |
| 2Z204000 | 建设工程合同和劳动合同法律制度 |
| 2Z204010 | 建设工程合同制度 |
| 2Z204011 | 建设工程施工合同的法定形式和内容 |
| 2Z204012 | 建设工程工期和支付价款的规定 |

| 2Z204013 | 建设工程赔偿损失的规定 |
| --- | --- |
| 2Z204014 | 无效合同和效力待定合同的规定 |
| 2Z204015 | 合同的履行、变更、转让、撤销和终止 |
| 2Z204016 | 违约责任及违约责任的免除 |
| 2Z204017 | 建设工程合同示范文本的性质与作用 |
| 2Z204020 | 劳动合同及劳动关系制度 |
| 2Z204021 | 劳动合同订立的规定 |
| 2Z204022 | 劳动合同的履行、变更、解除和终止 |
| 2Z204023 | 合法用工方式与违法用工模式的规定 |
| 2Z204024 | 劳动保护的规定 |
| 2Z204025 | 劳动争议的解决 |
| 2Z204026 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z204030 | 相关合同制度 |
| 2Z204031 | 承揽合同的法律规定 |
| 2Z204032 | 买卖合同的法律规定 |
| 2Z204033 | 借款合同的法律规定 |
| 2Z204034 | 租赁合同的法律规定 |
| 2Z204035 | 融资租赁合同的法律规定 |
| 2Z204036 | 运输合同的法律规定 |
| 2Z204037 | 委托合同的法律规定 |
| 2Z205000 | 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度 |
| 2Z205010 | 施工现场环境保护制度 |

| 2Z205011 | 施工现场噪声污染防治的规定 |
| --- | --- |
| 2Z205012 | 施工现场废气、废水污染防治的规定 |
| 2Z205013 | 施工现场固体废物污染防治的规定 |
| 2Z205014 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z205020 | 施工节约能源制度 |
| 2Z205021 | 施工合理使用与节约能源的规定 |
| 2Z205022 | 施工节能技术进步和激励措施的规定 |
| 2Z205023 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z205030 | 施工文物保护制度 |
| 2Z205031 | 受国家保护的文物范围 |
| 2Z205032 | 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的 |
|  | 规定 |
| 2Z205033 | 施工发现文物报告和保护的规定 |
| 2Z205034 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z206000 | 建设工程安全生产法律制度 |
| 2Z206010 | 施工安全生产许可证制度 |
| 2Z206011 | 申请领取安全生产许可证的条件 |
| 2Z206012 | 安全生产许可证的有效期和政府监管的规定 |
| 2Z206013 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z206020 | 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度 |
| 2Z206021 | 施工单位的安全生产责任 |
| 2Z206022 | 施工项目负责人的安全生产责任 |

| 2Z206023 | 施工总承包和分包单位的安全生产责任 |
| --- | --- |
| 2Z206024 | 施工作业人员安全生产的权利和义务 |
| 2Z206025 | 施工单位安全生产教育培训的规定 |
| 2Z206026 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z206030 | 施工现场安全防护制度 |
| 2Z206031 | 编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底 |
|  | 的规定 |
| 2Z206032 | 施工现场安全防护和安全费用的规定 |
| 2Z206033 | 施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施 |
| 2Z206034 | 工伤保险和意外伤害保险的规定 |
| 2Z206035 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z206040 | 施工安全事故的应急救援与调查处理 |
| 2Z206041 | 生产安全事故的等级划分标准 |
| 2Z206042 | 施工生产安全事故应急救援预案的规定 |
| 2Z206043 | 施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定 |
| 2Z206044 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z206050 | 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 |
| 2Z206051 | 建设单位相关的安全责任 |
| 2Z206052 | 勘察、设计单位相关的安全责任 |
| 2Z206053 | 工程监理、检验检测单位相关的安全责任 |
| 2Z206054 | 机械设备等单位相关的安全责任 |
| 2Z206055 | 政府部门安全监督管理的相关规定 |

| 2Z207000 | 建设工程质量法律制度 |
| --- | --- |
| 2Z207010 | 工程建设标准 |
| 2Z207011 | 工程建设标准的分类 |
| 2Z207012 | 工程建设强制性标准实施的规定 |
| 2Z207013 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z207020 | 施工单位的质量责任和义务 |
| 2Z207021 | 对施工质量负责和总分包单位的质量责任 |
| 2Z207022 | 按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定 |
| 2Z207023 | 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定 |
| 2Z207024 | 施工质量检验和返修的规定 |
| 2Z207025 | 建立健全职工教育培训制度的规定 |
| 2Z207026 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z207030 | 建设单位及相关单位的质量责任和义务 |
| 2Z207031 | 建设单位相关的质量责任和义务 |
| 2Z207032 | 勘察、设计单位相关的质量责任和义务 |
| 2Z207033 | 工程监理单位相关的质量责任和义务 |
| 2Z207034 | 政府部门工程质量监督管理的相关规定 |
| 2Z207040 | 建设工程竣工验收制度 |
| 2Z207041 | 竣工验收的主体和法定条件 |
| 2Z207042 | 施工单位应提交的档案资料 |
| 2Z207043 | 规划、消防、节能、环保等验收的规定 |
| 2Z207044 | 竣工结算、质量争议的规定 |

| 2Z207045 2Z207050 2Z207051 | 竣工验收报告备案的规定 建设工程质量保修制度 质量保修书和最低保修期限的规定 |
| --- | --- |
| 2Z207052 | 质量责任的损失赔偿 |
| 2Z207053 | 违法行为应承担的法律责任 |
| 2Z208000 | 解决建设工程纠纷法律制度 |
| 2Z208010 | 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径 |
| 2Z208011 | 建设工程纠纷的主要种类 |
| 2Z208012 | 民事纠纷的法律解决途径 |
| 2Z208013 | 行政纠纷的法律解决途径 |
| 2Z208020 | 民事诉讼制度 |
| 2Z208021 | 民事诉讼的法院管辖 |
| 2Z208022 | 民事诉讼的当事人和代理人 |
| 2Z208023 | 民事诉讼的证据和诉讼时效 |
| 2Z208024 | 民事诉讼的审判和执行程序 |
| 2Z208030 | 仲裁制度 |
| 2Z208031 | 仲裁协议和仲裁受理 |
| 2Z208032 | 仲裁审理的法定程序 |
| 2Z208033 | 仲裁裁决的执行 |
| 2Z208034 | 涉外仲裁的特别规定 |
| 2Z208040 | 调节与和解制度 |
| 2Z208041 | 调解的规定 |

2Z208042 和解的规定

2Z208050 行政强制、行政复议和行政诉讼制度

2Z208051 行政强制的种类和法定程序

2Z208052 行政复议的范围、受理和复议决定

2Z208053 行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

2Z208054 侵权的赔偿责任

《建筑工程管理与实务》科目考试大纲

2A300000 建筑工程管理与实务

2A310000 建筑工程施工技术

2A311000 建筑工程技术要求

2A311010 建筑构造要求

2A311011 民用建筑构造要求

2A311012 建筑物理环境技术要求

2A311013 建筑抗震构造要求

2A311020 建筑结构技术要求

2A311021 房屋结构平衡技术要求

2A311022 房屋结构的安全性、实用性及耐久性要求

2A311023 钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求

| 2A311024 | 砌体结构的特点及技术要求 |
| --- | --- |
| 2A311030 | 建筑材料 |
| 2A311031 | 常用建筑金属材料的品种、性能和应用 |
| 2A311032 | 无机胶凝材料的性能和应用 |
| 2A311033 | 混凝土(含外加剂)的技术性能和应用 |
| 2A311034 | 砂浆、砌块的技术性能和应用 |
| 2A311035 | 饰面石材、陶瓷的特性和应用 |
| 2A311036 | 木材、木制品的特性和应用 |
| 2A311037 | 玻璃的特性和应用 |
| 2A311038 | 防水材料的特性和应用 |
| 2A311039 | 其他常用建筑材料的特性和应用 |
| 2A312000 | 建筑工程专业施工技术 |
| 2A312010 | 施工测量技术 |
| 2A312011 | 常用测量仪器的性能与应用 |
| 2A312012 | 施工测量的内容与方法 |
| 2A312020 | 地基与基础工程施工技术 |
| 2A312021 | 土方工程施工技术 |
| 2A312022 | 基坑验槽与局部不良地基处理方法 |
| 2A312023 | 砖、石基础施工技术 |
| 2A312024 | 混凝土基础与桩基施工技术 |
| 2A312025 | 人工降排地下水施工技术 |
| 2A312026 | 岩土工程与基坑监测技术 |

| 2A312030 2A312031 | 主体结构工程施工技术 钢筋混凝土结构工程施工技术 |
| --- | --- |
| 2A312032 | 砌体结构工程施工技术 |
| 2A312033 | 钢结构工程施工技术 |
| 2A312034 | 预应力混凝土工程施工技术 |
| 2A312040 | 防水工程施工技术 |
| 2A312041 | 屋面与室内防水工程施工技术 |
| 2A312042 | 地下防水工程施工技术 |
| 2A312050 | 装饰装修工程施工技术 |
| 2A312051 | 吊顶工程施工技术 |
| 2A312052 | 轻质隔墙工程施工技术 |
| 2A312053 | 地面工程施工技术 |
| 2A312054 | 饰面板（砖）工程施工技术 |
| 2A312055 | 门窗工程施工技术 |
| 2A312056 | 涂料涂饰、裱糊、软包与细部工程施工技术 |
| 2A312057 | 建筑幕墙工程施工技术 |
| 2A312060 | 建筑工程季节性施工技术 |
| 2A312061 | 冬期施工技术 |
| 2A312062 | 雨期施工技术 |
| 2A312063 | 高温天气施工技术 |
| 2A320000 | 建筑工程项目施工管理 |
| 2A320010 | 单位工程施工组织设计 |

| 2A320011 | 施工组织设计的管理 |
| --- | --- |
| 2A320012 | 施工部署 |
| 2A320013 | 施工顺序和施工方法的确定 |
| 2A320014 | 施工平面布置图 |
| 2A320015 | 材料、劳动力、施工机具计划 |
| 2A320020 | 建筑工程施工进度管理 |
| 2A320021 | 施工进度计划的编制 |
| 2A320022 | 流水施工方法在建筑工程中的应用 |
| 2A320023 | 网络计划方法在建筑工程中的应用 |
| 2A320024 | 施工进度计划的检查与调整 |
| 2A320030 | 建筑工程施工质量管理 |
| 2A320031 | 土方工程施工质量管理 |
| 2A320032 | 地基基础工程施工质量管理 |
| 2A320033 | 混凝土结构工程施工质量管理 |
| 2A320034 | 砌体结构工程施工质量管理 |
| 2A320035 | 钢结构工程施工质量管理 |
| 2A320036 | 建筑防水、保温工程施工质量管理 |
| 2A320037 | 墙面、吊顶与地面工程施工质量管理 |
| 2A320038 | 建筑幕墙工程施工质量管理 |
| 2A320039 | 门窗与细部工程施工质量管理 |
| 2A320040 | 建筑工程施工安全管理 |
| 2A320041 | 基坑工程安全管理 |

| 2A320042 | 脚手架工程安全管理 |
| --- | --- |
| 2A320043 | 模板工程安全管理 |
| 2A320044 | 高处作业安全管理 |
| 2A320045 | 洞口、临边防护管理 |
| 2A320046 | 施工用电安全管理 |
| 2A320047 | 垂直运输机械安全管理 |
| 2A320048 | 施工机具安全管理 |
| 2A320049 | 施工安全监察与评定 |
| 2A320050 | 建筑工施工招标投标管理 |
| 2A320051 | 施工招标投标管理要求 |
| 2A320052 | 施工招标条件与程序 |
| 2A320053 | 施工投标条件与程序 |
| 2A320060 | 建筑工程造价与成本管理 |
| 2A320061 | 工程造价的构成与计算 |
| 2A320062 | 工程施工成本的构成 |
| 2A320063 | 工程量清单计价规范的运用 |
| 2A320064 | 合同价款的约定与调整 |
| 2A320065 | 预付款与进度款的计算 |
| 2A320066 | 工程竣工结算 |
| 2A320067 | 成本控制方法在建筑工程中的应用 |
| 2A320070 | 建设工程施工合同管理 |
| 2A320071 | 施工合同的组成与内容 |

| 2A320072 | 施工合同的签订与履行 |
| --- | --- |
| 2A320073 | 专业分包合同的应用 |
| 2A320074 | 劳务分包合同的应用 |
| 2A320075 | 施工合同变更与索赔 |
| 2A320080 | 建筑工程施工现场管理 |
| 2A320081 | 现场消防管理 |
| 2A320082 | 现场文明施工管理 |
| 2A320083 | 现场成品保护管理 |
| 2A320084 | 现场环境保护管理 |
| 2A320085 | 职业健康安全管理 |
| 2A320086 | 临时用电、用水管理 |
| 2A320087 | 安全警示牌布置原则 |
| 2A320088 | 施工现场综合考评分析 |
| 2A320090 | 建筑工程验收管理 |
| 2A320091 | 检验批及分项工程的质量验收 |
| 2A320092 | 分部工程的质量验收 |
| 2A320093 | 室内环境质量验收 |
| 2A320094 | 节能工程质量验收 |
| 2A320095 | 消防工程竣工验收 |
| 2A320096 | 单位工程竣工验收 |
| 2A320097 | 工程竣工资料的编制 |
| 2A330000 | 建筑工程项目施工相关法规与标准 |

| 2A331000 | 建筑工程相关法规 |
| --- | --- |
| 2A331010 | 建筑工程管理相关法规 |
| 2A331011 | 民用建筑节能法规 |
| 2A331012 | 建筑市场诚信行为信息管理办法 |
| 2A331013 | 危险性较大工程专项施工方案管理办法 |
| 2A331014 | 工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处 |
|  | 理程序 |
| 2A331015 | 建筑工程严禁转包的有关规定 |
| 2A331016 | 建筑工程严禁违法分包的有关规定 |
| 2A331017 | 工程保修有关规定 |
| 2A331018 | 房屋建筑工程竣工验收备案范围、期限与应提 |
|  | 交的文件 |
| 2A331019 | 城市建设档案管理范围与档案报送期限 |
| 2A332000 | 建筑工程标准 |
| 2A332010 | 建筑工程管理相关标准 |
| 2A332011 | 建设工程项目管理的有关规定 |
| 2A332012 | 建筑工程施工质量验收的有关规定 |
| 2A332013 | 建筑施工组织设计的有关规定 |
| 2A332014 | 建设工程文件归档整理的有关规定 |
| 2A332020 | 建筑地基基础及主体结构工程相关技术标准 |
| 2A332021 | 建筑地基基础工程施工质量验收的有关规定 |
| 2A332022 | 砌体结构工程施工质量验收的有关规定 |

| 2A332023 | 混凝土结构工程施工质量验收的有关规定 |
| --- | --- |
| 2A332024 | 钢结构工程施工质量验收的有关规定 |
| 2A332025 | 屋面工程质量验收的有关规定 |
| 2A332026 | 地下防水工程质量验收的有关规定 |
| 2A332027 | 建筑地面工程施工质量验收的有关规定 |
| 2A332030 | 建筑装饰装修工程相关技术标准 |
| 2A332031 | 建筑幕墙工程技术规范中的有关规定 |
| 2A332032 | 住宅装饰装修工程施工的有关规定 |
| 2A332033 | 建筑内部装饰设计防火的有关规定 |
| 2A332034 | 建筑内部装修防火施工及验收的有关规定 |
| 2A332035 | 建筑装饰装修工程质量验收的有关规定 |
| 2A332040 | 建筑工程节能相关技术标准 |
| 2A332041 | 节能建筑评价的有关规定 |
| 2A332042 | 公共建筑节能改造技术的有关规定 |
| 2A332043 | 建筑节能工程施工质量验收的有关规定 |
| 2A332050 | 建筑工程室内环境控制相关技术标准 |
| 2A332051 | 民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定 |
| 2A333000 | 二级建造师（建筑工程）注册执业管理规定及相关 要求 |
| 2A333001 | 二级建造师（建筑工程）注册执业工程规模标 准 |
| 2A333002 | 二级建造师（建筑工程）注册执业工程范围 |

2A333003 二级建造师(建筑工程)施工管理签章文件目录

考 试 样 题

一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()

A.申请延期 B.自行废止

C.报发证机关核验 D.重新更换答案：C

二、多项选择题(每题 2 分。每题的备选项中，有两个或两个以

上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每

个选项得 0.5 分)

下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()

A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

C.直接经济损失 5000 人 D.死亡 20 人

E.直接经济损失 8000 人答案：BCDE

三、案例分析题(每题 20 分)

背景资料：

某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：

事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。

事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与底面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。

事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称，分层由下至上逐步安装; 填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。

事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标， 经整改后再次检测达到相关要求。

问题：

1、 事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。

2、 事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?

3、 事件三中，指出石膏板安装施工方法中的不妥之处，写出正确做法。

4、 事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?

答案：

1、 建设单位将门窗单独发包不合理

理由：根据《建设工程质量管理条例》，发包人不应将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分后分别发包给不同的承包单位(该门窗发包属肢解发包)。

2、 交叉作业安全控制要点如下

(1) 交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作(要做到下部作业人员位置处在上部落物可能坠落半径范围外)。

(2) 当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。

3. 不妥之处如下

不妥之处一：石膏板横向铺设。正确做法：石膏板竖向铺设。

不妥之处二：隔墙两侧面板对称逐层安装，填充隔声、防火材料逐层跟进。

正确做法：先安装好一侧面板，再进行隔声、防火材料填充，最后封闭另一侧面板。

不妥之处三：先固定石膏板四边后固定板中部。

正确做法：石膏板固定应从板中部开始，向四边固定。

4. 再次检查时取样方法

抽检数量应增加一倍，并应包含同类型房间和原先检出的不合格房间。

《机电专业工程管理与实务》考 试 大 纲

2H300000 机电工程管理与实务

2H310000 机电工程施工技术

2H311000 机电工程常用材料及工程设备

2H311010 机电工程常用材料

2H311011 金属材料的类型及应用

2H311012 非金属材料的类型及应用

2H311013 电器材料的类型及应用

2H311020 机电工程常用工程设备

2H311021 通用工程设备的分类和性能

2H311022 电气工程设备的分类和性能

2H311023 专用工程设备的分类和性能

2H312000 机电工程专业技术

2H312010 机电工程测量技术

2H312011 测量要求和方法

2H312012 测量仪器的功能与使用

2H312020 机电工程起重技术

2H312021 主要起重机械与吊具的使用要求

| 2H312022 | 常用的吊装方法和吊装方案的选用原则 |
| --- | --- |
| 2H312030 | 机电工程焊接技术 |
| 2H312031 | 焊接工艺的选择与评定 |
| 2H312032 | 焊接质量的检测方法 |
| 2H313000 | 工业机电工程施工技术 |
| 2H313010 | 机械设备安装工程施工技术 |
| 2H313011 | 机械设备安装施工程序和要求 |
| 2H313012 | 机械设备安装精度的控制 |
| 2H313020 | 电气装置安装工程施工技术 |
| 2H313021 | 电气装置安装的施工程序和要求 |
| 2H313022 | 输配电线路的施工要求 |
| 2H313030 | 工业管道工程施工技术 |
| 2H313031 | 管道工程的施工程序和要求 |
| 2H313032 | 管道系统试验和吹洗要求 |
| 2H313040 | 动力设备安装工程施工技术 |
| 2H313041 | 汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求 |
| 2H313042 | 锅炉系统主要设备的安装技术要求 |
| 2H313050 | 静置设备及金属结构制作安装工程施工技术 |
| 2H313051 | 静置设备制作与安装技术要求 |
| 2H313052 | 钢结构制作与安装技术要求 |
| 2H313060 | 自动化仪表工程施工技术 |
| 2H313061 | 自动化仪表安装的施工程序和要求 |

| 2H313062 | 自动化仪表设备和取源部件的安装要求 |
| --- | --- |
| 2H313070 | 防腐蚀与绝热工程施工技术 |
| 2H313071 | 防腐蚀工程施工技术要求 |
| 2H313072 | 绝热工程施工技术要求 |
| 2H313080 | 工业炉窑砌筑工程施工技术 |
| 2H313081 | 炉窑砌筑工程的施工程序和要求 |
| 2H313082 | 耐火砖砌筑施工技术要求 |
| 2H314000 | 建筑机电工程施工技术 |
| 2H314010 | 建筑管道工程施工技术 |
| 2H314011 | 建筑管道工程的组成和施工程序 |
| 2H314012 | 高层建筑管道施工技术要求 |
| 2H314020 | 建筑电气工程施工技术 |
| 2H314021 | 建筑电气工程的组成和施工程序 |
| 2H314022 | 防雷和接地装置的施工技术要求 |
| 2H314030 | 通风与空调工程施工技术 |
| 2H314031 | 通风与空调工程的组成和施工程序 |
| 2H314032 | 风管系统的施工技术要求 |
| 2H314040 | 建筑智能化工程施工技术 |
| 2H314041 | 建筑智能化工程的组成和施工程序 |
| 2H314042 | 智能化系统设备和元件安装技术 |
| 2H314050 | 消防工程施工技术 |
| 2H314051 | 消防工程的组成和施工程序 |

| 2H314052 | 消防工程的验收要求 |
| --- | --- |
| 2H314060 | 电梯工程施工技术 |
| 2H314061 | 电梯工程的组成和施工程序 |
| 2H314062 | 电梯工程的验收要求 |
| 2H320000 | 机电工程项目施工管理 |
| 2H320010 | 机电工程施工招标投标管理 |
| 2H320011 | 施工招标投标管理要求 |
| 2H320012 | 施工招标的条件与程序 |
| 2H320013 | 施工投标的条件与程序 |
| 2H320020 | 机电工程施工合同管理 |
| 2H320021 | 施工分包合同的实施 |
| 2H320022 | 施工合同变更与索赔 |
| 2H320030 | 机电工程施工组织设计 |
| 2H320031 | 施工组织设计策划 |
| 2H320032 | 施工方案技术经济比较 |
| 2H320040 | 机电工程施工资源管理 |
| 2H320041 | 人力资源管理的要求 |
| 2H320042 | 材料管理的要求 |
| 2H320043 | 机具管理的要求 |
| 2H320050 | 机电工程施工技术管理 |
| 2H320051 | 施工技术交底 |
| 2H320052 | 设计变更程序 |

| 2H320053 | 施工技术资料与竣工档案管理 |
| --- | --- |
| 2H320060 | 机电工程施工进度管理 |
| 2H320061 | 单位工程施工进度计划实施 |
| 2H320062 | 作业进度计划要求 |
| 2H320063 | 施工进度偏差分析与调整 |
| 2H320070 | 机电工程施工质量管理 |
| 2H320071 | 施工质量预控 |
| 2H320072 | 施工工序质量检验 |
| 2H320073 | 施工质量问题和质量事故的处理 |
| 2H320080 | 机电工程项目试运行管理 |
| 2H320081 | 项目试运行条件 |
| 2H320082 | 项目试运行要求 |
| 2H320090 | 机电工程施工安全管理 |
| 2H320091 | 施工现场职业健康安全管理要求 |
| 2H320092 | 施工现场危险源辨识 |
| 2H320093 | 施工安全技术措施 |
| 2H320094 | 施工安全应急预案 |
| 2H320095 | 施工现场安全事故处理 |
| 2H320100 | 机电工程施工现场管理 |
| 2H320101 | 施工现场的沟通协调 |
| 2H320102 | 施工现场分包队伍的管理 |
| 2H320103 | 施工现场绿色施工措施 |

| 2H320104 | 施工现场文明施工管理 |
| --- | --- |
| 2H320110 | 机电工程施工成本管理 |
| 2H320111 | 施工成本计划 |
| 2H320112 | 施工成本控制 |
| 2H320113 | 降低施工成本的措施 |
| 2H320120 | 机电工程施工结算与竣工验收 |
| 2H320121 | 施工结算 |
| 2H320122 | 竣工验收 |
| 2H320130 | 机电工程保修与回访 |
| 2H320131 | 保修的实施 |
| 2H320132 | 回访的实施 |
| 2H330000 | 机电工程项目施工相关法规与标准 |
| 2H331000 | 机电工程施工相关法规 |
| 2H331010 | 《计量法》相关规定 |
| 2H331011 | 施工计量器具使用的管理规定 |
| 2H331012 | 施工现场计量器具的管理程序 |
| 2H331020 | 《电力法》相关规定 |
| 2H331021 | 电力用户用电的规定 |
| 2H331022 | 电力设施保护区施工作业的规定 |
| 2H331030 | 《特种设备安全法》相关规定 |
| 2H331031 | 特种设备的规定范围 |
| 2H331032 | 特种设备制造、安装、改造的许可制度 |

2H331033 特种设备的监督检验

2H332000 机电工程施工相关标准

2H332010 工业安装工程施工质量验收统一要求

2H332011 工业安装工程施工质量验收的项目划分

2H332012 工业安装工程施工质量验收的程序与组织

2H332013 工业安装工程施工质量合格的规定

2H332020 建筑安装工程施工质量验收统一要求

2H332021 建筑安装工程施工质量验收的项目划分

2H332022 建筑安装工程施工质量验收的程序与组织

2H332023 建筑安装工程施工质量合格的规定

2H333000 二级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求

2H333001 二级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准

2H333002 二级建造师(机电工程)注册执业工程范围

2H333003 二级建造师(机电工程)施工管理签章文件目录

考 试 样 题

一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()

A.申请延期 B.自行废止

C.报发证机关核验 D.重新更换答案：C

二、多项选择题(每题 2 分。每题中的备选项中，有 2 个或 2 个

以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的

每个选项得 0.5 分)

下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调差处理条例》规定的重大事故的有()

A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

C.直接经济损失 5000 万元 D.死亡 20 人

E.直接经济损失 8000 万元答案：BCDE

三、案例分析题(每题 20 分) 背景资料：

A 机电安装公司承包了 30000M 室外压力管道的安装工程，工期很紧，而且施工期间阴雨天气较多。

项目部为了保证工程质量，把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序，按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中，实行了“三检制”同时加强了专职检查，并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析，及时采取了改进措施，顺利完成了任务。

专职检查员在第一阶段检查焊口质量时，一共检查出 40 处气孔超标，分析了原因，列表如下：

问题：

1、 在压力管道安装工程中，哪些工序为关键工序?

2、 在管道焊接工序中，“三检制”应如何进行?

3、 根据背景和列表，画出针对产生焊接气孔缺陷原因分析的排列图。分析焊接中产生气孔的主要原因。

4、 项目部针对出现的焊接气孔质量问题，应采取哪些改进错施?

答案：

1、 在压力管道安装工程中，材料检验、管道焊接和管道试验为关键工序。

2、“三检制”就是自检、互检和专检相结合的质量检查制度。

(1) 在管道焊接工序，焊工应首先进行自检，要检查破口质量、

组对质量、焊条烘干质量、焊机是否完好、焊接环境，在焊接过程中也应进行自检;

(2) 互检就是焊工和焊接组长之间的相互检查，尤其在自己没有把握的情况下一定要互检，防止自检判断的错误或者漏检;

(3) 专检就是专职检查员对焊口焊接质量的抽查，尤其在焊接一开始或新手焊工或在不利环境下的焊接，要多抽查，确保焊接质量;对焊口质量的无损检测也属于专检，应及时跟上，及时发现问题并解决。

3.(1)焊接气孔超标原因分析排列图

|  | #FormatImgID_1# |
| --- | --- |

(3)管道焊接气孔超标的主要原因是：焊工操作原因、焊条未烘干和焊接环境影响。前两项加起来已经达到 75%，为 A 类，是影响气孔质量的主要因素;而第三项占了 15%，虽为 B 类因素，但影

响也不可忽视。

4.项目部针对出现的焊接气孔质量问题，应采取的改进措施是：

(1)针对焊工操作问题，要进行培训，使焊工掌握相应的焊接技术，淘汰经过培训还不能掌握相应技术的人员;

(2) 针对焊条未烘干问题，要加强焊条烘干管理，建立相应的制度和管理措施，没有经过烘干电焊条不得使用;

(3) 针对环境问题，主要是潮湿，应采取防潮、防御措施。如对焊口处应烘干再焊，焊条储存在保温桶里，不使焊条受潮等;

(4) 针对其他几个问题，也要采取相应措施给予改进。

《水利水电专业工程管理与实务》考 试 大 纲

2F300000 水利水电工程管理与实务

2F310000 水利水电工程施工技术

2F311000 水利水电工程建筑物及建筑材料

2F311010 水利水电工程建筑物的类型及组成

2F311011 水利水电工程等级划分及特征水位

2F311012 土石坝与堤防的构造及作用

2F311013 混凝土坝的构造及作用

2F311014 水闸的组成及作用

| 2F311015 | 泵站的布置及水泵的分类 |
| --- | --- |
| 2F311016 | 水电站的组成及作用 |
| 2F311017 | 渠系建筑物的构造及作用 |
| 2F311020 | 水利水电工程勘察与测量 |
| 2F311021 | 工程地质和水文地质的条件与分析 |
| 2F311022 | 水利水电工程施工放样 |
| 2F311023 | 测量仪器的使用 |
| 2F311030 | 水利水电工程建筑材料 |
| 2F311031 | 建筑材料的类型和特性 |
| 2F311032 | 混凝土的分类和质量要求 |
| 2F311033 | 胶凝材料的分类和用途 |
| 2F311034 | 外加剂的分类和应用 |
| 2F311035 | 钢材的分类和应用 |
| 2F311036 | 土工合成材料的分类和应用 |
| 2F312000 | 水利水电工程施工导流 |
| 2F312010 | 导流 |
| 2F312011 | 导流标准 |
| 2F312012 | 导流方法 |
| 2F312013 | 围堰的类型及施工要求 |
| 2F312014 | 汛期施工险情判断与抢险技术 |
| 2F312020 | 截流 |
| 2F312021 | 截流方法 |

| 2F312022 | 龙口布置和截流材料的选择 |
| --- | --- |
| 2F313000 | 水利水电工程主体工程施工 |
| 2F313010 | 土石方开挖工 |
| 2F313011 | 土石方开挖技术 |
| 2F313012 | 石方开挖技术 |
| 2F313020 | 地基与基础工程 |
| 2F313021 | 地基开挖与清理 |
| 2F313022 | 地基处理技术 |
| 2F313023 | 灌浆技术 |
| 2F313030 | 土石坝和堤防工程 |
| 2F313031 | 料场规划 |
| 2F313032 | 土方填筑技术 |
| 2F313033 | 石方填筑技术 |
| 2F313034 | 防渗加固技术 |
| 2F313040 | 混凝土工程 |
| 2F313041 | 模板制作与安装 |
| 2F313042 | 钢筋制作与安装 |
| 2F313043 | 混凝土拌合与运输 |
| 2F313044 | 混凝土浇筑与温度控制 |
| 2F313045 | 分封与止水的施工要求 |
| 2F313046 | 混凝土工程加固技术 |
| 2F313050 | 水利水电工程机电设备及金属结构安装工程 |

| 2F313051 | 机电设备分类及安装要求 |
| --- | --- |
| 2F313052 | 金属结构分类及安装要求 |
| 2F313060 | 水利水电工程施工安全技术 |
| 2F313061 | 施工现场安全要求 |
| 2F313062 | 施工用电要求 |
| 2F313063 | 高空作业要求 |
| 2F313064 | 土建工种安全操作要求 |
| 2F320000 | 水利水电工程项目施工管理 |
| 2F320010 | 水利工程建设程序 |
| 2F320011 | 水利工程建设项目的类型和建设阶段划分 |
| 2F320012 | 水利工程建设项目管理“三项”制度 |
| 2F320013 | 水利工程施工准备阶段的工作内容 |
| 2F320014 | 水利工程建设实施阶段的工作内容 |
| 2F320015 | 病险水库出险加固工程的建设要求 |
| 2F320016 | 水利工程建设稽查的内容 |
| 2F320020 | 水利水电工程施工组织设计 |
| 2F320021 | 施工组织设计编制的依据与内容 |
| 2F320022 | 临时设施设计的要求 |
| 2F320023 | 施工总布置的要求 |
| 2F320024 | 施工进度管理 |
| 2F320025 | 施工期环境保护 |
| 2F320030 | 水利水电工程施工成本管理 |

| 2F320031 | 施工成本的构成 |
| --- | --- |
| 2F320032 | 施工准备阶段成本管理 |
| 2F320033 | 施工实施阶段成本管理 |
| 2F320034 | 实力水电工程施工定额 |
| 2F320040 | 水利水电工程施工招标投标管理 |
| 2F320041 | 施工招标投标管理要求 |
| 2F320042 | 施工招标的条件与程序 |
| 2F320043 | 施工投标的条件与程序 |
| 2F320044 | 施工分包的要求 |
| 2F320050 | 水利水电工程施工合同管理 |
| 2F320051 | 施工合同文件的构成 |
| 2F320052 | 发包人与承包人的义务和责任 |
| 2F320053 | 质量条款的内容 |
| 2F320054 | 进度条款的内容 |
| 2F320055 | 工程结算 |
| 2F320056 | 变更与索赔的处理方法与原则 |
| 2F320060 | 水利水电工程施工质量管理 |
| 2F320061 | 水利工程项目法人质量管理的内容 |
| 2F320062 | 施工单位质量管理的内容 |
| 2F320063 | 水利工程监理单位质量管理的内容 |
| 2F320064 | 施工质量事故分类与事故报告 |
| 2F320065 | 施工质量事故处理的要求 |

| 2F320066 | 施工质量监督 |
| --- | --- |
| 2F320067 | 水力发电工程质量管理的要求 |
| 2F320070 | 水利水电工程施工质量评定 |
| 2F320071 | 项目划分的原则 |
| 2F320072 | 施工质量检验的要求 |
| 2F320073 | 施工质量评定的要求 |
| 2F320074 | 单元工程质量等级评定标准 |
| 2F320075 | 施工质量评定表的使用 |
| 2F320080 | 水利水电工程施工安全管理 |
| 2F320081 | 项目法人的安全生产责任 |
| 2F320082 | 施工单位的安全生产责任 |
| 2F320083 | 勘察设计与监理单位的安全生产责任 |
| 2F320084 | 施工安全生产事故的应急救援和调查处理 |
| 2F320085 | 施工重大安全事故应急预案 |
| 2F320086 | 施工安全的监督管理 |
| 2F320087 | 文明工地建设的要求 |
| 2F320088 | 施工单位管理人员安全生产考核 |
| 2F320090 | 水利水电工程验收 |
| 2F320091 | 水利工程验收的分类及要求 |
| 2F320092 | 水利工程分部工程验收的要求 |
| 2F320093 | 水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求 |
| 2F320094 | 水利工程阶段验收的要求 |

| 2F320095 2F320096 2F320097 | 水利工程专项验收的要求 水利工程竣工验收的要求 小型病险水库加固项目验收的要求 |
| --- | --- |
| 2F320098 | 小水电站工程验收的要求 |
| 2F320099 | 水力发电工程验收的要求 |
| 2F320100 | 水利工程施工监理 |
| 2F320101 | 施工监理的工作方法和制度 |
| 2F320102 | 施工准备阶段监理工作的内容 |
| 2F320103 | 施工实施阶段监理工作的内容 |
| 2F330000 | 水利水电工程项目施工相关法规与标准 |
| 2F331000 | 水利水电工程相关法规 |
| 2F331010 | 《水法》相关规定 |
| 2F331011 | 水工程实施保护的规定 |
| 2F331012 | 水工程建设许可要求 |
| 2F331020 | 《防洪法》相关规定 |
| 2F331021 | 河道湖泊上建设工程设施的防洪要求 |
| 2F331022 | 防汛抗洪的紧急措施 |
| 2F331030 | 《水土保持法》相关规定 |
| 2F331031 | 修建工程设施的水土保持预防规定 |
| 2F332000 | 水利水电工程建设强制性标准 |
| 2F332010 | 《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）施工 |

方面的内容

2F332011 水利工程建设标准体系框架

2F332012 水利工程土石方施工的内容

2F332013 水利工程混凝土施工的内容

2F332014 水利工程砌石施工的内容

2F332015 水利工程混凝土防渗墙与灌浆施工的内容

2F332016 水利工程堤防与碾压式土石坝施工的内容

2F332017 水利工程水闸和小型水电站以及泵站施工的内容

2F332018 水利工程验收的内容

2F332020 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)第二篇水利发电及新能源工程之 3 施工及验收的内容

2F332021 水力发电工程地质与开挖的内容

2F332022 水力发电工程施工组织的内容

2F332023 水力发电工程水工混凝土施工的内容

2F332024 水力发电工程碾压式土石坝施工的内容

2F333000 二级建造师(水利水电工程)注册执业管理规定及相关要求

2F333001 二级建造师(水利水电工程)注册执业工程规模标准

2F333002 二级建造师(水利水电工程)注册执业工程范围

2F333003 二级建造师(水利水电工程)施工管理签章文件目录

考 试 样 题

一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()。

A.申请延期 B.自行废止

C.报发证机关核验 D.重新更换答案：C

二、多项选择题(每题 2 分。每题中的备选项中，有 2 个或 2 个

以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的

每个选项得 0.5 分)

下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。

A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

C.直接经济损失 5000 万元 D.死亡 20 人

E.直接经济损失 8000 万元答案：BCDE

三、案例分析题(每题 20 分) 背景资料：

某水闸共 3 孔，闸室每孔净宽 8.0m。主要工程内容包括：○1 闸底板和闸墩;○2 消力池;○3 消力池段翼墙;○4 斜坡段翼墙;○5 斜坡段

护底;○6 翼墙后回填等。闸室底板与斜坡段底板混凝土分缝之间设金属 止 水 片 。 该 工 程 平 面 布 置 示 意 图 如 下 ：

施工单位为检验工程质量，在工地建立了实验室。施工过程中， 施工单位有关人员在施工技术负责人的监督下，对闸底板和闸墩等部位的混凝土进行见证取样，所取试样在工地实验室进行了实验，同时， 施工单位有关人员在监理单位的监督下，领取一份试件作为平行检查试样，并在工地实验室进行了实验。

分部工程完成后，项目法人主持进行了分部工程验收，并形成“分部工程验收鉴定书”，鉴定书主要内容包括开完工日期、质量事故及缺陷处理、保留意见等。问题:

1. 请给出背景材料中主要工程内容的合理施工顺序(工程内容用序号表示)。

2. 施工单位在进行闸室底板与斜坡段底板分缝部位的混凝土施工时，应注意哪些事项?

3. 分别指出本工程见证取样和平行检测做法的不妥之处，并说出正确做法。

4. 根据《水利水电建设工程验收规程》SL223——2008，鉴定书除背景资料中给出的主要内容外，还有哪些内容需要填写?

答案：

1.施工顺序为：○1 ○4 ○3 ○5 ○2 ○6 。

2. 浇筑闸室底板和斜墙底板分缝部位混凝土施工时，应注意的事项包括：

(1) 水平止水片应在浇筑层的中间。在止水片高程处，不得设置施工缝。

(2) 浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将淹没止水片时，应再次清楚其表面污垢。

(3) 振捣器不得触及止水片。

(4) 嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。

3. 见证取样在施工单位技术负责人的监督下不妥，应在监理单位或项目法人监督下。见证取样在工地实验室进行试验不妥，应送具有相应资质等级(水行政主管部门颁发的资质证书)的工程质量检测机构进行检测。平行检测有施工单位取样不妥，应有监理机构独立进行检测，平行检测在工地实验室进行试验不妥，应送具有国家规定的资质条件的检测机构进行检测。

4. 分部工程验收鉴定书还需填写如下内容：

(1)拟验工程质量评定;(2)存在问题及处理意见;(3)验收结论。

《市政工程管理与实务》科目考 试 大 纲

2K300000 市政公用工程管理与实务

2K310000 市政公用工程施工技术

2K311000 城镇道路工程

2K311010 城镇道路工程结构与材料

2K311011 城镇道路分类

2K311012 沥青路面结构组成及性能要求

2K311013 沥青混合料的组成与材料

2K311014 水泥混凝土路面的构造

2K311015 不同形式挡土墙的结构特点

2K311020 城镇道路路基施工

2K311021 城镇道路路基施工技术

2K311022 城镇道路路基压实作业要求

2K311023 岩土分类与不良土质处理方法

2K311030 城镇道路基层施工

| 2K311031 | 常用无机结合料稳定基层的特性 |
| --- | --- |
| 2K311032 | 城镇道路基层施工技术 |
| 2K311033 | 土工合成材料的应用 |
| 2K311040 | 城镇道路面层施工 |
| 2K311041 | 沥青混合料面层施工技术 |
| 2K311042 | 改性沥青混合料面层施工技术 |
| 2K311043 | 水泥混凝土路面施工技术 |
| 2K312000 | 城市桥梁工程 |
| 2K312010 | 城市桥梁工程结构与材料 |
| 2K312011 | 城市桥梁结构组成与类型 |
| 2K312012 | 钢筋混凝土施工技术 |
| 2K312013 | 预应力混凝土施工技术 |
| 2K312014 | 预应力材料的技术要求 |
| 2K312015 | 混凝土强度及配合比要求 |
| 2K312020 | 城市桥梁下部结构施工 |
| 2K312021 | 各类围堰施工要求 |
| 2K312022 | 桩基础施工法法与设备选择 |
| 2K312023 | 承台、桥台、墩柱、盖梁施工技术 |
| 2K312030 | 城市桥梁上部结构施工 |
| 2K312031 | 装配式梁（板）施工技术 |
| 2K312032 | 现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术 |
| 2K312040 | 管涵和箱涵施工 |

| 2K312041 2K312042 2K313000 2K313010 | 管涵施工技术 箱涵顶进施工技术城市轨道交通工程 城市轨道交通工程结构与特点 |
| --- | --- |
| 2K313011 | 地铁车站结构与施工方法 |
| 2K313012 | 地铁区间隧道结构与施工方法 |
| 2K313020 | 明挖基坑施工 |
| 2K313021 | 深基坑支护结构与变形控制 |
| 2K313022 | 基槽土方开挖机护坡技术 |
| 2K313023 | 地基加固处理方法 |
| 2K313024 | 工程降水方法 |
| 2K313030 | 喷锚暗挖（矿山）法施工 |
| 2K313031 | 喷锚暗挖法的掘进方式选择 |
| 2K313032 | 喷锚加固支护施工技术 |
| 2K313033 | 衬砌及防水施工要求 |
| 2K313034 | 小导管注浆加固技术 |
| 2K313035 | 管棚施工技术 |
| 2K314000 | 城镇水处理场站工程 |
| 2K314010 | 水处理场站工艺技术与结构特点 |
| 2K314011 | 给水与污水处理工艺流程 |
| 2K314012 | 给水与污水处理厂试运行 |
| 2K314013 | 水处理场站的结构特点 |

| 2K314020 | 水处理场站工程施工 |
| --- | --- |
| 2K314021 | 现浇（预应力）混凝土水池施工技术 |
| 2K314022 | 沉井施工技术 |
| 2K314023 | 水池施工中的抗浮措施 |
| 2K314024 | 构筑物满水试验的规定 |
| 2K315000 | 城市管道工程 |
| 2K315010 | 城市给水排水管道工程施工 |
| 2K315011 | 开槽管道施工技术 |
| 2K315012 | 不开槽管道施工方法 |
| 2K315013 | 砌筑沟道施工要求 |
| 2K315014 | 管道功能性试验的规定 |
| 2K315015 | 给排水管网维护与修复技术 |
| 2K315020 | 城镇供热管网工程施工 |
| 2K315021 | 供热管道的分类 |
| 2K315022 | 供热管道施工与安装要求 |
| 2K315023 | 供热管网附件及换热站设施安装要求 |
| 2K315024 | 供热管道功能性试验的规定 |
| 2K315030 | 城镇燃气管道工程施工 |
| 2K315031 | 燃气管道的分类 |
| 2K315032 | 燃气管道施工与安装要求 |
| 2K315033 | 燃气管网附属设备安装要求 |
| 2K315034 | 燃气管道功能性试验的规定 |

| 2K315035 | 燃气管道非开挖修复更新技术 |
| --- | --- |
| 2K316000 | 生活垃圾填埋处理工程 |
| 2K316010 | 生活垃圾填埋处理工程施工 |
| 2K316011 | 生活垃圾填埋技术的分类 |
| 2K316012 | 泥质防水层及膨润土垫施工技术 |
| 2K316013 | 高密度聚乙烯膜防渗层施工技术 |
| 2K316014 | 垃圾填埋与环境保护要求 |
| 2K316020 | 施工测量 |
| 2K316021 | 场区控制测量 |
| 2K316022 | 竣工图编绘与实测 |
| 2K320000 | 市政公用工程项目施工管理 |
| 2K320010 | 市政公用工程施工合同管理 |
| 2K320011 | 施工阶段合同履约与管理要求 |
| 2K320012 | 施工合同索赔 |
| 2K320013 | 施工合同风险防范措施 |
| 2K320020 | 市政公用工程施工成本管理 |
| 2K320021 | 施工成本管理 |
| 2K320022 | 施工成本目标控制的措施 |
| 2K320023 | 施工成本核算 |
| 2K320030 | 市政公用工程施工组织设计 |
| 2K320031 | 施工组织设计编制注意事项 |
| 2K320032 | 施工方案确定的依据 |

| 2K320033 | 专项方案编制与论证要求 |
| --- | --- |
| 2K320034 | 交通导行方案设计要求 |
| 2K320040 | 市政公用工程施工现场管理 |
| 2K320041 | 施工现场布置与管理 |
| 2K320042 | 环境保护和文明施工 |
| 2K320043 | 职业健康安全管理 |
| 2K320044 | 实名制管理 |
| 2K320050 | 市政公用工程施工进度管理 |
| 2K320051 | 施工进度计划编制方法的应用 |
| 2K320052 | 施工进度调控措施 |
| 2K320053 | 施工进度计划执行情况的检查、报告与总结 |
| 2K320060 | 市政公用工程质量管理 |
| 2K320061 | 质量计划编制 |
| 2K320062 | 质量计划实施 |
| 2K320063 | 施工准备阶段质量管理措施 |
| 2K320064 | 施工过程中的质量事故预防措施 |
| 2K320070 | 城镇道路工程质量检查与检验 |
| 2K320071 | 无机结合料稳定基层施工质量检查预验收 |
| 2K320072 | 沥青混合料面层施工质量检查与验收 |
| 2K320073 | 水泥混凝土面层施工质量检查与验收 |
| 2K320074 | 冬、雨期施工质量保证措施 |
| 2K320075 | 压实度的检测方法与评定标准 |

| 2K320080 | 城市桥梁工程质量检查与检验 |
| --- | --- |
| 2K320081 | 钻孔灌注桩施工质量事故预防措施 |
| 2K320082 | 大体积混凝土浇注施工质量检查与验收 |
| 2K320083 | 预应力张拉施工质量事故预防措施 |
| 2K320090 | 城市轨道交通工程质量检查与检验 |
| 2K320091 | 地铁车站工程施工质量检查与验收 |
| 2K320092 | 喷锚支护施工质量检查与验收 |
| 2K320100 | 城镇给排水场站工程质量检查与检验 |
| 2K320101 | 取水与排放构筑物施工质量检查与验收 |
| 2K320102 | 水处理构筑物施工质量检查与验收 |
| 2K320103 | 泵房施工质量检查与验收 |
| 2K320104 | 调蓄构筑物施工质量检查与验收 |
| 2K320110 | 城镇管道工程质量检查与检验 |
| 2K320111 | 城镇燃气、供热管道施工质量检查与验收 |
| 2K320112 | 柔性管道回填施工质量检查与验收 |
| 2K320120 | 市政公用工程施工安全管理 |
| 2K320121 | 施工安全保证计划编制要求 |
| 2K320122 | 施工安全检查内容与方法 |
| 2K320130 | 明挖基坑与隧道施工安全事故预防 |
| 2K320131 | 防止基坑坍塌、掩埋的安全措施 |
| 2K320132 | 开挖过程中地下管线的安全保护措施 |
| 2K320133 | 施工监控量测内容与方法 |

| 2K320134 2K320140 | 喷锚暗挖法施工安全措施 城市桥梁工程施工安全事故预防 |
| --- | --- |
| 2K320141 | 桩基施工安全措施 |
| 2K320142 | 模板支架和拱架施工安全措施 |
| 2K320143 | 箱涵顶进施工安全措施 |
| 2K320144 | 旧桥梁拆除施工安全措施 |
| 2K320150 | 市政公用工程竣工验收备案 |
| 2K320151 | 工程竣工验收注意事项 |
| 2K320152 | 工程档案编制要求 |
| 2K320153 | 工程竣工备案的相关规定 |
| 2K320154 | 城市建设档案管理与报送的规定 |
| 2K330000 | 市政公用工程项目施工相关法规与标准 |
| 2K331000 | 市政公用工程相关法规 |
| 2K331010 | 城市道路管理的有关规定 |
| 2K331011 | 道路与其他市政公用设施建设应遵循的原则 |
| 2K331012 | 占用或挖掘城市道路的管理规定 |
| 2K331020 | 城市绿化管理的有关规定 |
| 2K331021 | 保护城市绿地的规定 |
| 2K331022 | 保护城市的树木花草和绿化设施的规定 |
| 2K332000 | 市政公用工程相关技术标准 |
| 2K332010 | 城镇道路工程施工与质量验收的有关规定 |
| 2K332011 | 城镇道路工程施工过程技术管理的基本规定 |

| 2K332012 | 城镇道路工程施工开放交通的规定 |
| --- | --- |
| 2K332020 | 城市桥梁工程施工与质量验收的有关规定 |
| 2K332021 | 城市桥梁工程施工过程质量控制的规定 |
| 2K332022 | 城市桥梁工程施工质量验收的规定 |
| 2K332030 | 地下铁道工程施工及验收的有关规定 |
| 2K332031 | 喷锚暗挖法隧道施工的规定 |
| 2K332032 | 地下铁道工程施工质量验收的规定 |
| 2K332040 | 给水排水构筑物工程施工及验收的有关规定 |
| 2K332041 | 给水排水构筑物工程所用材料、产品的规定 |
| 2K332042 | 水池气密性试验的要求 |
| 2K332050 | 给水排水管道工程施工及验收的有关规定 |
| 2K332051 | 给水排水管道工程施工质量控制的规定 |
| 2K332052 | 给水排水管道沟槽回填的要求 |
| 2K332060 | 城镇供热管网工程施工及验收的有关规定 |
| 2K332061 | 供热管道焊接施工单位应具备的条件 |
| 2K332062 | 直埋保温接头的规定 |
| 2K332070 | 城镇燃气输配工程施工及验收的有关规定 |
| 2K332071 | 钢管焊接人员应具备的条件 |
| 2K332072 | 聚乙烯燃气管道连接的要求 |
| 2K333000 | 二级建造师（市政公用工程）注册执业管理规定及相 关要求 |
| 2K333001 | 二级建造师（市政公用工程）注册执业工程规模 |

标准

2K333002 二级建造师(市政公用工程)注册执业工程范围

2K333003 二级建造师(市政公用工程)施工管理签章文件目录

考 试 样 题

一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当( )。

A.申请延期 B.自行废止

C.报发证机关核验 D.重新更换答案：C

二、多项选择题(每题 2 分。每题中的备选项中，有 2 个或 2 个

以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的

每个选项得 0.5 分)

下列生产安全事故情形中，属于《安全生茶事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。

A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

C.直接经济损失 5000 万元 D.死亡 20 人

E.直接经济损失 8000 万元

答案：BCDE

三、案例分析题(每题 20 分) 背景资料：

某公司承接了一项市政排水管道工程，管道为 DN1200 的混凝土管，合同价为 1000 万元，采用明挖开槽施工。

项目部进场后立即编制施工组织设计，拟将表层杂填土放坡挖出后再打设钢板桩，设置两道水平钢支撑及型钢围檩，沟槽支护如下图所示。沟槽拟采用机械开挖至设计标高，清槽后浇筑混凝土基础;混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。

在施工至下管工序时，发生了如下事件：吊车支腿距沟槽边缘较近，致使沟槽局部变形过大，引发吊车倾覆;正在吊装的混凝土管道调入沟槽，导致一名施工人员重伤。施工负责人立即将伤员送到医院

救治，同时将吊车脱离现场，并用了两天时间对沟槽进行清理加固。在这些工作完成后，项目部把事故和处理情况汇报至上级主管部门。

问题：

1. 根据建造师执业工程规模标准，本工程属于小型、中型还是大型工程?说明该工程规模类型的限定条件。

2. 本沟槽开挖深度是多少?

3.

用图中序号“○1 ~○5 ”及“ ”表示支护体系施工和拆除的先后顺序。

4. 指出施工组织设计中错误之处并给出正确做法。

5. 按安全事故类别分类，案例中的事故属哪类?该事故处理过程存在哪些不妥之处?

答案：

1. 根据建造师执业工程规模标准，本工程属于中型工程。该工程规模类型的限定条件是管径 0.8~1.5m,单项工程合同额 1000~3000 万元。

2. 本沟槽开挖深度是 5.6m。

3. 支护体系施工顺序：○3 →○4 →○1 →○5 →○2 ;拆除顺序：○2

→○5 →○1 →○4 →○3 。

4. 施工组织设计中错误之处：

○1 将表层杂填土放坡挖出后再打设钢板桩;

○2 沟槽拟采用机械开挖至设计标高，清槽后浇筑混凝土基础;

○3 混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。

正确做法：

○1 先打设钢板桩在放坡挖除表层杂填土;

○2 沟槽采用机械开挖至离设计标高还有 20~30cm 处，人工挖到设计标高处，清槽后浇筑混凝土基础;

○3 为防止混凝土在卸料过程中离析，商品混凝土应从输送车卸料到漏斗上后，通过溜槽下到坑底。

5. 按安全事故类别分类，案例中的事故属物体打击。该事故处理过程存在的不妥之处是：

○1 没有在事故发生后的第一时间内，将事故报告上级主管部

门;

○2 破坏了事故现场;

○3 没有按“四不放过”原则处理事故，即：事故原因没查明不放过;事故责任人没有从事故中吸取教训、受到处罚不放过;群众没有从事故中受到安全教育不放过，整改措施没有落实不放过。

《公路工程管理与实务》科目考 试 大 纲

2B300000 公路工程管理与实务

2B310000 公路工程施工技术

| 2B311000 | 路基工程 |
| --- | --- |
| 2B311010 | 路基施工技术 |
| 2B311011 | 路基类型 |
| 2B311012 | 原地基处理要求 |
| 2B311013 | 填方路基施工 |
| 2B311014 | 挖方路基施工 |
| 2B311015 | 路基季节性施工 |
| 2B311016 | 路基排水设施施工 |
| 2B311017 | 路基改建施工 |
| 2B311020 | 特殊路基施工技术 |
| 2B311021 | 软土路基施工 |
| 2B311022 | 滑坡地段路基施工 |
| 2B311030 | 路基防护与支挡 |
| 2B311031 | 防护与支挡工程类型 |
| 2B311032 | 防护与支挡工程的适用条件与功能 |
| 2B311040 | 路基试验检测技术和路基施工测量方法 |
| 2B311041 | 最佳含水量测定 |
| 2B311042 | 压实度检测 |
| 2B311043 | 弯沉检测 |
| 2B311044 | 路基施工测量方法 |
| 2B311050 | 路基工程质量通病及防治措施 |
| 2B311051 | 路基压实质量问题的防治 |

| 2B311052 | 路基边坡病害的防治 |
| --- | --- |
| 2B311053 | 高填方路基沉降的防治 |
| 2B311054 | 路基开裂病害的防治 |
| 2B312000 | 路面工程 |
| 2B312010 | 路面基层（底基层）施工技术 |
| 2B312011 | 粒料基层（底基层）施工 |
| 2B312012 | 无机结合料稳定基层（底基层）施工 |
| 2B312020 | 沥青路面和水泥混凝土路面施工技术 |
| 2B312021 | 沥青路面透层、粘层、封层施工 |
| 2B312022 | 沥青路面面层施工 |
| 2B312023 | 水泥混凝土路面施工 |
| 2B312030 | 路面防、排水施工技术 |
| 2B312031 | 路面防水施工 |
| 2B312032 | 路面排水施工 |
| 2B312040 | 特殊沥青混凝土路面施工技术 |
| 2B312041 | SMA 沥青混凝土路面施工 |
| 2B312042 | SAC 沥青混凝土路面施工 |
| 2B312043 | 土工合成材料在沥青混凝土路面中的应用 |
| 2B312050 | 路面试验检测技术 |
| 2B312051 | 无侧限抗压强度试验检测 |
| 2B312052 | 马歇尔试验检测 |
| 2B312053 | 水泥混凝土路面抗压、抗折强度试验检测 |

| 2B312060 | 路面工程质量通病及防治措施 |
| --- | --- |
| 2B312061 | 无机结合料基层裂缝的防治 |
| 2B312062 | 沥青混凝土路面不平整的防治 |
| 2B312063 | 沥青混凝土路面接缝病害的防治 |
| 2B312064 | 水泥混凝土路面裂缝的防治 |
| 2B312065 | 水泥混凝土路面断板的防治 |
| 2B313000 | 桥涵工程 |
| 2B313010 | 桥梁的组成、分类、施工技术及测量 |
| 2B313011 | 桥梁的组成和分类 |
| 2B313012 | 桥梁基础施工 |
| 2B313013 | 桥梁下部结构施工 |
| 2B313014 | 桥梁上部结构施工 |
| 2B313015 | 钢筋和混凝土施工 |
| 2B313016 | 桥梁施工测量 |
| 2B313020 | 涵洞的组成、分类及施工技术 |
| 2B313021 | 涵洞的组成和分类 |
| 2B313022 | 涵洞施工 |
| 2B313030 | 桥梁工程质量通病及防治措施 |
| 2B313031 | 钻孔灌注桩断庄的防治 |
| 2B313032 | 钢筋混凝土梁桥预拱度偏差的防治 |
| 2B313033 | 钢筋混凝土结构构造裂缝的防治 |
| 2B313034 | 桥梁伸缩缝病害的防治 |

| 2B313035 | 桥头跳车的防治 |
| --- | --- |
| 2B314000 | 公路隧道工程 |
| 2B314010 | 隧道工程 |
| 2B314011 | 隧道结构组成 |
| 2B314012 | 隧道围岩分级 |
| 2B314013 | 隧道施工 |
| 2B314020 | 隧道施工测量和监控量测技术 |
| 2B314021 | 隧道施工测量 |
| 2B314022 | 隧道施工监控量测 |
| 2B314030 | 隧道工程质量通病及防治措施 |
| 2B314031 | 隧道水害的防治 |
| 2B314032 | 隧道衬砌裂缝病害的防治 |
| 2B314033 | 隧道超欠挖的防治 |
| 2B315000 | 交通工程 |
| 2B315010 | 交通安全设施的主要构成与功能 |
| 2B315020 | 监控系统的主要构成与功能 |
| 2B320000 | 公路工程项目施工管理 |
| 2B320010 | 公路工程施工组织设计 |
| 2B320011 | 施工组织设计的分类及作用 |
| 2B320012 | 施工组织设计的编制 |
| 2B320020 | 公路工程施工进度管理 |
| 2B320021 | 工程进度计划的编制 |

| 2B320022 | 工程进度的控制 |
| --- | --- |
| 2B320030 | 公路工程施工质量管理 |
| 2B320031 | 工程质量控制方法 |
| 2B320032 | 工程质量控制关键点设置 |
| 2B320033 | 工程质量缺陷处理方法 |
| 2B320040 | 公路工程施工质量检验 |
| 2B320041 | 路基工程质量检验 |
| 2B320042 | 路面工程质量检验 |
| 2B320043 | 桥梁工程质量检验 |
| 2B320044 | 隧道工程质量检验 |
| 2B320050 | 公路工程安全管理的范围及要求 |
| 2B320051 | 施工现场职业健康安全管理要求 |
| 2B320052 | 工程安全管理的范围 |
| 2B320053 | 工程安全管理的原则 |
| 2B320054 | 工程安全隐患排查与治理 |
| 2B320055 | 安全专项方案与应急救援预案的编制 |
| 2B320060 | 公路工程安全技术要求 |
| 2B320061 | 高处作业安全技术要求 |
| 2B320062 | 陆上作业安全技术要求 |
| 2B320063 | 水上作业安全技术要求 |
| 2B320064 | 地下作业安全技术要求 |
| 2B320065 | 电气作业安全技术要求 |

| 2B320070 | 公路工程施工技术管理 |
| --- | --- |
| 2B320071 | 施工准备阶段技术管理 |
| 2B320072 | 施工实施阶段技术管理 |
| 2B320073 | 施工交竣工阶段技术管理 |
| 2B320080 | 公路工程施工招标投标管理 |
| 2B320081 | 施工招标投标管理要求 |
| 2B320082 | 施工招标的条件与程序 |
| 2B320083 | 施工投标的条件与程序 |
| 2B320090 | 公路工程施工成本管理 |
| 2B320091 | 施工成本的构成 |
| 2B320092 | 施工准备阶段成本管理 |
| 2B320093 | 施工实施阶段成本管理 |
| 2B320094 | 公路工程定额 |
| 2B310100 | 公路工程施工合同管理 |
| 2B310101 | 公路工程项目的合同体系结构 |
| 2B310102 | 公路工程分包合同 |
| 2B310103 | 公路工程变更与索赔 |
| 2B310104 | 公路工程合同价款的结算与支付 |
| 2B310110 | 公路工程施工现场临时工程管理 |
| 2B310111 | 施工现场主要临时工程 |
| 2B310112 | 施工现场环境与卫生 |
| 2B310120 | 公路工程施工现场劳务用工配置与管理 |

| 2B310121 | 劳务用工配置 |
| --- | --- |
| 2B310122 | 劳务用工管理 |
| 2B310130 | 公路工程施工现场材料管理 |
| 2B310131 | 材料计划的管理 |
| 2B310132 | 材料定额在施工中的应用 |
| 2B310133 | 周转材料的管理 |
| 2B310140 | 公路工程施工机械设备的使用管理 |
| 2B310141 | 公路工程施工机械的性能、生产能力及适用条件 |
| 2B310142 | 主要机械设备的配置与组合 |
| 2B310143 | 施工机械设备的使用管理 |
| 2B330000 | 公路工程项目施工相关法规与标准 |
| 2B331000 | 公路建设管理法规和标准 |
| 2B331010 | 公路建设管理法规体系和工程标准体系 |
| 2B331011 | 公路建设管理法规体系 |
| 2B331012 | 公路工程标准体系 |
| 2B331020 | 公路工程施工企业资质和承担工程的范围 |
| 2B331021 | 公路工程施工企业资质类别、等级的划分 |
| 2B331022 | 公路施工企业承包工程范围 |
| 2B331030 | 公路工程施工安全生产相关规定 |
| 2B331031 | 公路工程施工安全生产条件 |
| 2B331032 | 公路工程承包人安全责任 |
| 2B331033 | 公路工程危险性较大的工程范围 |

2B331034 公路工程施工安全事故等级划分与报告的规定

2B331040 公路工程质量事故等级划分和报告制度

2B331041 公路工程质量事故的分类及分级标准

2B331042 公路工程质量事故报告的规定

2B331050 公路工程验收条件与内容

2B331051 公路工程竣(交)工验收依据

2B331052 公路工程竣(交)工验收应具备的条件和主要工作内容

2B331060 公路建设管理相关规定

2B331061 公路建设市场管理的相关规定

2B331062 公路工程质量监督的相关规定

2B331063 公路工程设计变更管理的相关规定

2B331064 公路工程施工招标投标管理的相关规定

2B332000 二级建造师(公路工程)注册执业管理规定及相关要求

2B332001 二级建造师(公路工程)注册执业工程规模标准

2B332002 二级建造师(公路工程)注册执业工程范围

2B332003 二级建造师(公路工程)施工管理签章文件目录

考 试 样 题

一、单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当( )。

A.申请延期 B.自行废止

C.报发证机关核验 D.重新更换

答案：C

二、多项选择题(每题 2 分。每题中的备选项中，有 2 个或 2 个

以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的

每个选项得 0.5 分)

下列生产安全事故情形中，属于《安全生茶事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有( )。

A.死亡 30 人 B.重伤 80 人

C.直接经济损失 5000 万元 D.死亡 20 人

E.直接经济损失 8000 万元答案：BCDE

三、案例分析题(每题 20 分) 背景资料：

某公路工程M 合同段(K17+300~K27+300)，主要为路基土石方工程。本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度 20MPa 左右， 地表土覆盖层较薄。在招标文件中，工程量清单列有挖方 2400000m³

(土石比例为 6:4)，填方 249000m³，填方路段填料有挖方路段调运，考虑到部分工程量无法准确确定，因此采用单价合同，有监理工程师与承包人共同计量，土石开挖综合单价为 16 元/m³，施工过程部分事

件摘要如下：

事件一：施工单位开挖路基后，发现挖方土石比例与设计文件出入较大，施工单位以书面形式提出设计变更，后经业主、监理、设计与施工单位现场勘察、洽商，设计单位将土石比例调整为 3.4：6.6， 变更后的土石方开挖综合单价调整为 19 元/m³，经测算，变更后的项目总价未超过初步设计批准的概算。

事件二：在填筑路堤时，施工单位采用土石混合分层铺筑，局部路段因地形复杂而采用竖向填筑法施工，并用平地机整平每一层，最大层厚 40cm，填至接近路床底面标高时，改用土方填筑。

事件三：该路堤施工中，严格进行质量检验，实测了压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、横坡、边坡。

问题：

1. 《公路工程设计变更管理办法》将设计变更分为哪几种?事件一中的设计变更属于哪一种?说明理由。

2. 指出事件二中施工方法存在的问题，并提出正确的施工方法。

3. 指出事件三中路堤质量检验实测项目哪个不正确?还需补充哪个实测项目?

4. 针对该路段选择的填料，在填筑时，对石块的最大粒径应有何要求?

答案：

1《.

公路工程设计变更管理办法》将设计变更分为重大设计变更、

较大设计变更和一般设计变更。事件一中的设计变更属于较大设计变

更，应为该单项变更金额达到 720 万元【2400000*(19-16)=7200000】，

超过 500 万元的规定。

2. 事件二中不应采用平地机整平。由于含石量为 66%，整平应采用大型推土机辅以人工进行。

另外，事件二中不应采用竖向填筑法，因为土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。

3. 事件三中路堤质量检验实测项目中不应有实测弯沉值，还需补充平整度实测项目。

4. 针对该路段选择的填料，当土石混合料中石料强度大于 20MPa 时，石块的最大粒径不得超过压实层厚的 2/3，超过的石料应清除或打碎。